Lê Duy – B1812256

**Danh sách công việc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Tuần** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Phân tích yêu cầu đề bài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tham khảo hướng tiếp cận và xác định hướng giải quyết cho bài toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tìm hiểu và chọn ngôn ngữ, công cụ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Liệt kê tổng quát các chức năng của website quản lý đề thi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Viết báo cáo và báo cáo tiến độ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thiết kế giao diện tổng quát cho website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Viết API các chức năng của website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Viết API các chức năng của website (tương tự) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Viết API các chức năng của website (tương tự) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kiểm thử và hiệu chỉnh phần chức năng xây dụng website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Viết báo cáo và báo cáo tiến độ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Xây dựng kịch bản cho chatbot và người dùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Xây dựng kịch bản cho chatbot và người dùng (tương tự) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng bot dựa trên kịch bản (tương tự) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Test và hiệu chỉnh chatbot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Viết và báo cáo tiến độ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Refactor code |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Xây dựng website ứng dụng(optional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kiểm thử website và hiệu chỉnh website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Viết slide báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nhờ thầy overview lần cuối và chỉnh sửa thêm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |